Паспорт
инфраструктурного проекта комплексных научных исследований

Национальный центр магнитно-резонансной томографии и спектроскопии

(наименование инфраструктурного проекта комплексных научных исследований)

### Раздел 1. Учетные данные инфраструктурного проекта комплексных научных исследований

| Заявитель (полное наименование) | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт «Международный томографический центр» Сибирского отделения Российской академии наук |
| --- | --- |
| Тип инфраструктурного проекта комплексных научных исследований (фундаментальные исследования, ориентированные фундаментальные исследования, создание новой технологии, иное) | Фундаментальные исследования, ориентированные фундаментальные исследования |
| Отрасль экономики, к которой относится организация, производство, создаваемые в ходе реализации проекта | Наука, медицина, образование, наукоёмкие технологии |
| Соответствие проекта разделам Плана мероприятий, направленных на комплексное развитие Сибирского отделения РАН | Пункт 34 |
| Суть проекта (3 - 5 строк)* | Создание научного центра мирового уровня – Национального центра магнитно-резонансной томографии и спектроскопии – для получения и применения новых прорывных научных знаний (до 2025 года). Проект отвечает двум пунктам стратегии НТР РФ и приоритетным направлениям исследований СО РАН (направление V.44 Фундаментальные основы химии Комплексной программы фундаментальных исследований СО РАН). |
| Основная продукция (услуги), перечень основной номенклатуры продукции (услуг) | - Новые фундаментальные научные знания о структурных и динамических свойствах молекул и наноматериалов - Новые методики магнитного резонанса, использующие спиновую гиперполяризацию - Повышение качества медицинской МРТ диагностики за счет применения уникальной приборной базы и эффективных экспериментальных протоколов - Внедрение результатов в медицинскую практику, в том числе, в рамках договора с ГБУЗ НСО ЦКБ - Разработка инновационных совместных образовательных программ с НГУ - Проведения совместных исследований с институтами РАН и зарубежными партнерами (имеются соглашения о партнерстве, имеется научное сотрудничество с 61 научной организацией, подтвержденное совместными публикациями) Взаимосвязь с другими проектами концепции развития ННЦ: «СКИФ» и «БНЗТ» в рамках Академгородка 2.0. |
| Стоимость проекта, млн. руб. | 5100 млн. руб. |
| Основные результаты по проекту (до 15 строк) | Создание широкопрофильного научного центра мирового уровня для проведения передовых исследований в области магнитного резонанса. Развитие и применение комплекса новейших магнитно-резонансных методов для исследования новых материалов и наноструктур. Радикальное повышение чувствительности спектроскопии и томографии магнитного резонанса за счет использования спиновой гиперполяризации. Развитие методов медицинской магнитно-резонансной томографии для улучшения качества диагностики нейропатологий и социально-значимых заболеваний человека, а также их внедрение в медицинскую практику для повышения качества жизни населения Сибирского региона. |
| Срок реализации проекта, лет | 5 полных лет, 2020-2024 (2025) гг. |

### Раздел 2. Финансовое обеспечение проекта комплексных научных исследований

|  | Сумма, млн. руб. | Направление использования* |
| --- | --- | --- |
| Всего | 5100 |  |
| Собственные средства (в т. ч. стоимость оборудования) | - | - |
| Привлекаемые средства из Федерального бюджета | 5100 (бюджетные инвестиции в рамках проекта «Академгородок 2.0») | - Строительство здания Центра - Подготовка инфраструктуры для специализированного научного оборудования - Покупка и запуск в эксплуатацию специализированного научного оборудования - Обучение персонала работе на новом оборудовании, обеспечение заработной платы обучающего персонала, обеспечение проведения подготовительных исследований |
| Другие источники (расписать по видам поступлений) | - | - |
| Примечание – обязательно учитываются затраты на содержание результатов проекта (техническое обслуживание, коммунальные платежи, закупка сырья, кредиты и т.п.). |

### Раздел 3. Показатели эффективности проекта

| Средняя заработная плата специалистов, занятых в реализации проекта (руб. в год) | 1 200 000 рублей в год |
| --- | --- |
| Объем выполняемых НИОКР (в млн. руб.), доля НИОКР по заказу частного бизнеса | - |
| Количество публикаций в Web of Science, средний индекс цитирования (в год) | 50 публикаций в год, средний индекс цитирования 3 |
| Количество действующих лицензионных соглашений, объем выплат по лицензионным соглашениям | - |
| Количество международных патентных заявок (в год) | - |
| Рост числа сотрудников до 39 лет по отношению к началу проекта, количество чел. | 100 |

Раздел 4. График финансирования проекта комплексных научных исследований

| Наименование этапа выполнения проекта | Объем финансирования в проект объект (мероприятие), млн. руб. | Сроки финансирования объект (мероприятие) |
| --- | --- | --- |
| Проектирование и строительство здания Центра | 500 | 2020-2021 гг. |
| Покупка специализированного научного оборудования | 4100 | 2020-2022 гг. |
| Обеспечение проведения подготовительных исследований | 20 | 2020-2021 гг. |
| Подготовка персонала, обучение современным методам магнитно-резонансной томографии и спектроскопии | 10 | 2020-2021 гг. |
| Внутренняя отделка и создание инфраструктуры для специализированного научного оборудования | 173 | 2021-2022 гг. |
| Установка и запуск научного оборудования | 20 | 2021-2023 гг. |
| Обеспечение заработной платы работников | 205 | 2023-2024 гг. |
| Обучение персонала работе на новом оборудовании, разработка новых учебных программ, обеспечение заработной платы обучающего персонала, стажировки и командировки сотрудников | 15 | 2022-2024 гг. |
| Проведение научных исследований на новом оборудовании, выход на проектную мощность | 57 | 2023-2024 гг. |

### Раздел 5. Запрашиваемые формы государственной поддержки

| Предоставление государственной гарантии (размер необходимого обеспечения), да/нет | Нет |
| --- | --- |
| Включение в федеральные и региональные целевые программы, да/нет | Да |
| Предоставление налоговых льгот по налогам, поступающим в бюджет субъектов федерации, да/нет | Нет |
| Информационное обеспечение, да/нет | Да |
| Организация участия в выставках, презентациях, да/нет | Нет |
| Предоставление на льготных условиях имущества, находящегося в федеральной собственности или собственности субъекта федерации да/нет | Нет |
| другое (указать) Приобретение оборудования | - |

### Раздел 6. Полезность проекта для развития территории СО РАН, как территорий с высокой концентрацией исследований и разработок, а также экономики Российской Федерации в целом

| Соответствие проекта приоритетам и перспективам научно-технологического развития Российской Федерации, перечисленным в Указе Президента Российской Федерации «О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» от 1 декабря 2016 года №642 | Пункты 20 (а), (в) |
| --- | --- |
| Соответствие проекта целям и задачам, поставленным в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 | Пункты 5 (а), (б); 10 (а), (б) |
| Соответствие проекта приоритетам и задачам Сибирского федерального округа |  |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых инфраструктурным проектом, всего, в т.ч.: |  |
| постоянных рабочих мест | 100 |
| сезонных рабочих мест | 0 |
| временных рабочих мест, создаваемых при строительстве | 0 |
| косвенных (сопряженных) рабочих мест, создаваемых на смежных производствах (для производства сырья, транспортировки сырья и готовой продукции и пр.) | 0 |
| Объем предусмотренных налогов и платежей, млн. руб. всего, в т.ч.: |  |
| федеральный бюджет, | 68 (НДФЛ и отчисления в страховые фонды) |
| региональный бюджет | 152 (налог на имущество) |
| местный бюджет | 0 |
| Объем производства продукции после выхода на проектную мощность, всего, в т.ч.: |  |
| в стоимостном выражении | ––– |
| в натуральном выражении | Количество высокорейтинговых научных публикаций – 50 в год |
| Средняя заработная плата, тыс. руб. |  |
| - на момент ввода производства в действие | 80 тыс. руб./мес. 100 тыс. руб./мес. |
| - на момент ввода производства на проектную мощность |  |
| Привлечение предприятий Сибирского федерального округа к проектированию проекта | Да (список предприятий будет финализован после подтверждения поддержки проекта) |
| Привлечение предприятий Сибирского федерального округа к строительству | Да (список предприятий будет финализован после подтверждения поддержки проекта) Общие строительные работы, отделочные работы |
| Привлечение предприятий Сибирского федерального округа по кооперации в рамках реализации проекта | Кооперация с ГБУЗ НСО ЦКБ, договора НИР с институтами СО РАН |
| Закупка оборудования (комплектующих) у местных производителей | Возможна в целях импортозамещения в условиях санкций |
| Использование местных сырьевых ресурсов (вид, объем, сумма) | Электричество, вода, стройматериалы (потребности будут окончательно определены после одобрения финансирования) |
| Создание объектов социальной инфраструктуры | Создание объектов образовательной инфраструктуры для студентов НГУ |
| Благоустройство территории | Да |
| Использование технологий комплексной переработки сырья | ––– |
| Внедрение новых технологий и выпуск новой продукции | Внедрение новых протоколов МРТ для оказания диагностических услуг населению НСО на качественно новом уровне |
| Повышение уровня экологической безопасности | Предусмотрены системы очистки воды и защиты от воздействия магнитных полей. |
| Другое | От реализации данного проекта ожидается широкий спектр благоприятных эффектов для Новосибирска и Новосибирского Научного Центра, в том числе привлечение ведущих российских и зарубежных ученых в Новосибирский Академгородок, осуществление прорывных исследований мирового уровня на ультрасовременном и конкурентном оборудовании, внедрение новейших технологий МРТ в медицинскую практику для оказания помощи населению Новосибирской области. |

### Раздел 7. План-график реализации проекта комплексных научных исследований

| Наименование этапов (направлений, мероприятий) реализации проекта | Объем инвестиций, млн. руб. | Сроки выполнения этапов (направлений, мероприятий) работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало работы | Окончание работы |
| Проектирование здания Центра | 50 | 2020 | 2020 |
| Строительство здания Центра | 450 | 2020 | 2021 |
| Внутренняя отделка | 70 | 2021 | 2021 |
| Создание инфраструктуры для специализированного научного оборудования (химическая и биохимическая лаборатории, мастерские, помещение для вычислительного кластера, помещение для временного содержания и подготовки лабораторных животных) | 103 | 2021 | 2022 |
| Закупка специализированного научного оборудования (спектрометры, томографы) | 4100 | 2020 | 2022 |
| Установка и запуск научного оборудования | 20 | 2021 | 2023 |
| Обеспечение проведения подготовительных исследований, подготовка персонала, обучение современным методам магнитно-резонансной томографии и спектроскопии | 30 | 2020 | 2021 |
| Обучение персонала работе на новом оборудовании | 15 | 2022 | 2024 |
| Обеспечение заработной платы работников | 205 | 2023 | 2024 |
| Проведение передовых исследований, выход на проектную мощность | 57 | 2023 | 2024 |

### Раздел 8. Информация об инициаторах проекта

### Инициатор 1.

| Полное и сокращенное наименование организации | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт «Международный томографический центр» Сибирского отделения Российской академии наук (МТЦ СО РАН) |
| --- | --- |
| Форма собственности | 12- Федеральная собственность |
| Организационно-правовая форма | 75103- Федеральные государственные бюджетные учреждения |
| Юридический адрес | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Институтская, 3а |
| Почтовый адрес | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Институтская, 3а |
| Индекс | 630090 |
| Основной вид деятельности заявителя по ОКВЭД | 72.19-Научные исследования и разработки |
| ИНН | 5408167950 |
| Код ОКВЕД | 86.10 |
| Код ОКПО | 05739744 |
| ОГРН | 1025403642110 |
| Год основания | 1993 |
| Банковские реквизиты | УФК по Новосибирской области (МТЦ СО РАН л/с20516Ц17950) р/сч 40501810700042000002 в Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск БИК 045004001 |
| Сфера деятельности | Научные исследования и разработки в области естественных наук |
| Уставный капитал | - |
| Стоимость основных фондов | 1235921296,33 рублей |
| Стоимость оборотных средств | 15249125,01 рублей |
| Перечень акционеров | - |
| Руководитель (должность, Ф.И.О полностью) | Директор Иванов Константин Львович |
| Телефон /факс | (383)333-3152 / (383)333-1399 м.т. +7-913-743-0284 |
| WEB - страница | www.tomo.nsc.ru |
| Электронная почта | ivanov@tomo.nsc.ru |
| Контактное лицо (должность, Ф.И.О полностью) | Заместитель директора по научной работе Федин Матвей Владимирович |
| Телефон /факс | (383)330-1276 / (383)333-1399 м.т. +7-913-467-5527 |
| Электронная почта | mfedin@tomo.nsc.ru |

Директор __________________ (подпись) Главный бухгалтер _______________ (подпись)

27 декабря 2018 г.